| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI-04, PBI-05 |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Mở ứng dụng → nhập số điện thoại hoặc dán đường link → nhấn Kiểm tra → xem cảnh báo và lý do → gửi báo cáo nếu phát hiện đáng ngờ. Người demo: Thu An trình diễn kiểm tra số điện thoại; Gia Bình trình diễn kiểm tra đường link; Mai Lan hỗ trợ trình diễn gửi báo cáo. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Khi kiểm tra số điện thoại hoặc đường link, thông tin cảnh báo và lý do đã đủ rõ để mọi người quyết định có nên chuyển tiền hay chưa? Vì sao? - Anh/chị gặp khó khăn gì khi sử dụng ứng dụng trên điện thoại, và muốn cải thiện điều gì nhất? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | ChỈ trình diễn nhưng PBI đã done,Khong trình diễn PBI-05 vì chưa đạt DOD |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Developers báo cáo công việc cá nhân, biến Review thành buổi báo cáo tiến độ. Scrum Team và Stakeholders cùng trao đổi, đánh giá Increment, thảo luận trải nghiệm người dùng và đề xuất cải tiến sản phẩm. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | PO tổng hợp Feedback, làm rõ các góp ý và quyết định cách sắp xếp Product Backlog; không cam kết thực hiện tất cả Feedback. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | PO ghi nhận yêu cầu chia sẻ cảnh báo vào Product Backlog, đánh giá giá trị và mức độ ưu tiên so với Sprint Goal. Chưa cam kết thực hiện ngay vì yêu cầu nằm ngoài phạm vi Sprint hiện tại. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại | Developers ghi nhận lỗi giao diện trên điện thoại, tái hiện và đánh giá mức độ ảnh hưởng; PO cập nhật Product Backlog và ưu tiên xử lý phù hợp. Kiểm tra lại trên điện thoại trước khi xác nhận PBI-02 vẫn đáp ứng DoD. |